四、项目实施方案

（一）研究方案

1、理论基础与技术路线

本项目以图像处理、类型化电路拓扑建模、符号计算和教学可视化为理论基础，采用"数据层 → 图像处理层 → 分析引擎层 → 展示层"的分层架构设计。系统以电脑端本地软件为主体，支持手机在同一局域网内扫码拍照上传电路图，实现从图像采集到教学级分析报告的完整闭环。

2、研究方法

（1）图像处理方法：采用 OpenCV 进行预处理（灰度化、二值化、去噪、透视/倾斜校正），结合元件检测和 OCR 参数提取，生成带置信度的候选拓扑。对于低置信度元件、疑似断线、未连接端口等问题，系统将显式提示给用户确认。

（2）电路分析方法：采用"课程规则层 + 符号/仿真工具层"的混合方案。课程规则负责等效变换、器件模型和题型逻辑，SymPy、Lcapy、SPICE 等工具用于符号求解、线性电路分析和数值校验，通过插件式分析流程和分题型策略实现可测试、可追溯的分析过程。

（3）数据建模方法：采用 TypeScript / Zod Schema 定义类型化电路图数据结构，建立元件库和 Benchmark 数据集，支持 SPICE / netlist 导出和校验，确保数据的一致性和可验证性。

3、研究步骤

第一阶段（2026年6-8月）：完成数据层建设，包括类型化电路图 Schema 定义、元件库建立、Benchmark 样例收集与采集规范制定。

第二阶段（2026年9-12月）：完成图像处理层开发，包括 OpenCV 预处理、元件/OCR 识别、候选拓扑生成与置信度标注。

第三阶段（2026年12月-2027年1月）：完成分析引擎层构建，包括题型策略、课程规则、SymPy/Lcapy/SPICE 校验和 LaTeX 推导输出。

第四阶段（2027年2-4月）：完成展示层制作，包括电路编辑器、等效电路展示、步骤解释、报告导出和手机-电脑联动体验。

4、人员分工

项目负责人王子涵（24211119）：负责整体架构设计、数据层开发和项目管理。

项目成员金浩轩（24211085）：负责图像处理层开发、元件识别和 OCR 参数提取。

项目成员刘勃源（24211088）：负责分析引擎层开发、课程规则和符号计算集成。

5、计划使用的学校资源条件

（1）实验室资源：使用电子信息工程学院的计算机实验室进行开发和测试。

（2）软件资源：使用学校提供的正版软件授权，包括 MATLAB、Multisim 等仿真工具。

（3）数据资源：收集典型教材题和习题册，建立开发测试集和评测基准。

（二）实施进度安排

| 序号 | 项目实施各阶段内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成类型化电路图 Schema、元件库、benchmark 样例与采集规范，沉淀可复现数据标准 | 2026.6-8 | 数据层建设 |
| 2 | OpenCV 预处理、元件/OCR 识别、候选拓扑与置信度标注 | 2026.9-12 | 图像处理层开发 |
| 3 | 构建题型策略、课程规则、SymPy/Lcapy/SPICE 校验和 LaTeX 推导输出 | 2026.12-2027.1 | 分析引擎层构建 |
| 4 | 制作电路编辑器、等效电路展示、步骤解释、报告导出和手机-电脑联动体验 | 2027.2-4 | 展示层制作 |

计划主线：数据标准先行 → 图像处理生成候选拓扑 → 分析引擎完成课程化推导 → 展示层打通手机拍照与电脑解题联动。

（三）经费预算及使用计划

1、调研、差旅费：500元

用于购买参考教材、收集典型题目和调研同类工具。

2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等：1000元

用于购买测试用的电路板、元器件、摄像头等硬件设备，以及软件授权费用。

3、资料购置、打印、复印、印刷等费用：300元

用于购买技术书籍、打印测试文档和项目报告。

4、学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等：200元

用于项目成果的论文发表和专利申请。

经费使用计划：第一阶段（数据层建设）使用经费的30%，第二阶段（图像处理层开发）使用经费的30%，第三阶段（分析引擎层构建）使用经费的20%，第四阶段（展示层制作）使用经费的20%。

五、项目预期成果

1、软件成果

项目预期形成一个本地运行的原型系统，包括以下核心组件：

（1）数据层：类型化电路图数据结构（TypeScript / Zod Schema）、元件库、Benchmark 数据集和 SQLite 任务队列，为系统提供统一的数据基础。

（2）图像处理层：基于 OpenCV 的预处理模块、元件检测 + OCR 参数提取、导线/节点/环路识别，生成带置信度的候选拓扑并提示可疑点。

（3）分析引擎层：课程规则层、符号工具层，输出结构化推导、关键方程、等效电路与可解释步骤。

（4）展示层：网页电路图编辑器、分析结果展示、LaTeX 公式渲染、报告导出、手机拍照与电脑解题联动。

2、性能指标

第一阶段目标：在用户确认后的电路图上实现目标求解量正确率不低于 90%，LaTeX 渲染成功率不低于 95%，并完成可演示的端到端学习辅助流程。

3、学术成果

（1）建立覆盖典型模电题型的开发测试集（选取 30 道典型教材题），为后续迭代和开源研究提供可复现依据。

（2）发表与项目相关的学术论文 1-2 篇。

（3）申请软件著作权 1 项。

4、应用价值

项目完成后，可为学生提供一种可修正、可验证、可解释的电路学习工具，帮助其完成习题分析、理解等效模型、整理公式和撰写报告。后续可在现有架构基础上扩展电路分析基础题和数字电路分析，并逐步完善元件库、评测集和教学解释能力。